Образец №3п

Приложение к договору / дополнительному соглашению № ____ от «___» __________ 20__ г.

СМЕТА № ____

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

Капитальный ремонт административного здания. Стадия: рабочая документация. Разделы: архитектурные и инженерные решения.

Наименование проектной (изыскательской) организации: ООО «Проектное бюро»

Наименование организации заказчика: ООО «Заказчик»

Единица измерения: тыс. руб.

| № п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день, руб. | Оплата труда, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | должность |  |  |  |
| 1 | Обследование объекта | 1 | ведущий инженер | 5,00 | 6 500,00 | 32,50 |
| 2 | Архитектурные решения | 2 | инженер-проектировщик | 12,00 | 5 500,00 | 132,00 |
| 3 | Рабочая документация по сетям | 2 | инженер-проектировщик | 15,00 | 5 600,00 | 168,00 |
| 4 | Сметная документация | 1 | инженер-сметчик | 6,00 | 5 200,00 | 31,20 |
| 5 | Проверка и выпуск | 1 | ГИП | 4,00 | 7 500,00 | 30,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

| Итого оплата труда, тыс. руб. | 393,70 |
| --- | --- |
| Другие прямые затраты, тыс. руб. | 20,00 |
| Накладные расходы, тыс. руб. | 137,79 |
| Итого прямые затраты и накладные расходы, тыс. руб. | 551,50 |
| Накопления (прибыль), тыс. руб. | 55,15 |
| Всего, тыс. руб. | 606,64 |

Сумма прописью: шестьсот шесть тысяч шестьсот сорок четыре рубля 50 копеек.

Руководитель проектной организации _______________________ /И.И. Иванов/

Главный инженер проекта _________________________________ /П.П. Петров/

Составитель сметы _______________________________________ /С.С. Сидорова/