Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

|  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор | ООО «ИнвестПроект», г. Москва, ул. Лесная, д. 10 |  |  |  |  | по ОКПО | 12345678 |
| Заказчик (Генподрядчик) | ООО «ЗаказчикСтрой», г. Москва, пр-т Мира, д. 25 |  |  |  |  | по ОКПО | 12345678 |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «РемСтрой», г. Москва, ул. Складочная, д. 3 |  |  |  |  | по ОКПО | 12345678 |
| Стройка | Ремонт офисного помещения, г. Москва, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект | Офисное помещение № 15, 2 этаж |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП | 4520000 |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Договор подряда (контракт) |  | номер | дата | Вид операции | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| № 24/Р-2026 |  | 24/Р-2026 | 12.05.2026 | 01 | 1 | 29.05.2026 | с 01.05.2026 по 29.05.2026 |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 221 110,00 руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01-01 | Демонтаж покрытия пола | ТЕРр 57-2-1 | м2 | 48,00 | 350,00 | 16 800,00 |
| 2 | 01-02 | Устройство цементной стяжки до 50 мм | ТЕР 11-01-011-01 | м2 | 48,00 | 950,00 | 45 600,00 |
| 3 | 02-01 | Грунтовка стен | ТЕР 15-04-005-01 | м2 | 126,00 | 65,00 | 8 190,00 |
| 4 | 02-02 | Штукатурка стен улучшенная | ТЕР 15-02-016-03 | м2 | 126,00 | 620,00 | 78 120,00 |
| 5 | 02-03 | Окраска стен за 2 раза | ТЕР 15-04-025-01 | м2 | 126,00 | 210,00 | 26 460,00 |
| 6 | 03-01 | Укладка керамической плитки | ТЕР 15-01-019-05 | м2 | 22,00 | 1 450,00 | 31 900,00 |
| 7 | 04-01 | Монтаж светодиодных светильников | ТЕРм 08-03-594-01 | шт | 18,00 | 780,00 | 14 040,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 221 110,00 |
| Всего по акту |  |  |  |  |  |  | 221 110,00 |

| Сдал | ____________________ | ____________________ | ________________________ | М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |
| Принял | ____________________ | ____________________ | ________________________ | М.П. |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |