Унифицированная форма № КС-3
	Код
	

	Форма по ОКУД
	0322001

	по ОКПО
	

	по ОКПО
	

	по ОКПО
	

	по ОКПО
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Вид операции
	


	Инвестор
	ООО "ИнвестПроект", г. Москва, ул. Примерная, д. 1, тел. +7 (495) 000-00-01

	Заказчик (Генподрядчик)
	ООО "ЗаказчикСтрой", г. Москва, ул. Строителей, д. 10, тел. +7 (495) 000-00-02

	Подрядчик (Субподрядчик)
	ООО "Подрядчик-Монтаж", г. Москва, ул. Монтажная, д. 5, тел. +7 (495) 000-00-03

	Стройка
	Капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12

	Объект
	Помещение №12, офисный блок, 2 этаж

	Договор подряда (контракт)
	№ 15/26 от 12.05.2026



	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период с
	Отчетный период по

	1
	29.05.2026
	01.05.2026
	29.05.2026


СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общестроительные работы
	01
	450 000,00
	450 000,00
	450 000,00

	2
	Отделочные работы
	02
	680 000,00
	680 000,00
	680 000,00

	3
	Электромонтажные работы
	03
	190 000,00
	190 000,00
	190 000,00

	4
	Сантехнические работы
	04
	135 000,00
	135 000,00
	135 000,00

	5
	Материалы и оборудование, включаемые в стоимость работ
	05
	245 000,00
	245 000,00
	245 000,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	1 700 000,00

	
	НДС 20%
	
	340 000,00
	340 000,00
	340 000,00

	
	Всего с учетом НДС
	
	2 040 000,00
	2 040 000,00
	2 040 000,00



	Сдал подрядчик:
	
	
	Принял заказчик:
	
	

	Должность
	______________
	
	Должность
	______________
	

	Подпись
	______________
	
	Подпись
	______________
	

	Ф.И.О.
	______________
	
	Ф.И.О.
	______________
	

	Дата
	«___» __________ 20__ г.
	
	Дата
	«___» __________ 20__ г.
	

	М.П.
	
	
	М.П.
	
	


Источник формы: Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 №100; унифицированная форма КС-3, ОКУД 0322001.




