Образец № 4

Ремонт офисного помещения

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Отделочные и общестроительные работы, помещение № 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ № 01 от 15.01.2026

Сметная стоимость 160.322 тыс. руб.

Средства на оплату труда 69.273 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2026 г.

руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | всего | оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕР10-01-039-01 | Демонтаж оконных блоков, 100 м² | 0.24 | 12 345.67 з/п 5 020.12 | 780.50 в т.ч. з/п 110.25 | 2 962.96 | 1 204.83 | 187.32 в т.ч. з/п 26.46 | 38.50 | 9.24 |
| 2 | ФЕР15-04-005-04 | Штукатурка стен улучшенная, 100 м² | 1.85 | 52 800.00 з/п 18 400.00 | 1 200.00 в т.ч. з/п 280.00 | 97 680.00 | 34 040.00 | 2 220.00 в т.ч. з/п 518.00 | 210.00 | 388.50 |
| 3 | ФЕР15-06-001-01 | Окраска стен водоэмульсионной краской, 100 м² | 1.85 | 16 400.00 з/п 6 800.00 | 150.00 | 30 340.00 | 12 580.00 | 277.50 | 76.00 | 140.60 |
| 4 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м² | 0.92 | 23 730.00 з/п 18 520.00 | 3 320.00 в т.ч. з/п 620.00 | 21 831.60 | 17 038.40 | 3 054.40 в т.ч. з/п 570.40 | 224.00 | 206.08 |
| 5 | ФЕР08-03-591-01 | Установка розеток и выключателей, 100 шт. | 0.35 | 21 450.00 з/п 12 600.00 | 900.00 в т.ч. з/п 140.00 | 7 507.50 | 4 410.00 | 315.00 в т.ч. з/п 49.00 | 132.00 | 46.20 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 160 322.06 | 69 273.23 |  |  | 790.62 |

Составил _________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: редактируемый шаблон Образца №4 локального сметного расчета. Перед официальным применением проверьте требования заказчика и действующую методику.