СМЕТА ПО ТРУДОЗАТРАТАМ

| Заказчик | ООО «Альфа» |  | Исполнитель | ИП Петров П.П. |  | Дата | 29.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект / проект | Ремонт офиса без учета материалов |  | Договор | № 12/26 от 29.05.2026 |  | Валюта | руб. |
| Период работ | июнь 2026 |  | Основание | Техническое задание заказчика |  | НДС, % | 20 |
| Примечание | Расчет включает только трудозатраты. Материалы и оборудование оплачиваются отдельно. |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование работы / этапа | Исполнитель / роль | Ед. изм. | Кол-во часов | Ставка за час | Коэфф. | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр объекта, уточнение состава работ | Прораб | час | 3 | 1800 | 1.0 | 5 400.00 руб. | Выезд и согласование объема |
| 2 | Подготовка помещения и защита поверхностей | Рабочий | час | 8 | 950 | 1.0 | 7 600.00 руб. | Без стоимости расходников |
| 3 | Демонтаж старых покрытий | Рабочий | час | 14 | 1050 | 1.1 | 16 170.00 руб. | Повышающий коэффициент за сложность |
| 4 | Грунтование и подготовка стен | Мастер-отделочник | час | 12 | 1250 | 1.0 | 15 000.00 руб. |  |
| 5 | Шпаклевка стен под окраску | Мастер-отделочник | час | 24 | 1350 | 1.0 | 32 400.00 руб. |  |
| 6 | Окраска стен в два слоя | Мастер-отделочник | час | 18 | 1300 | 1.0 | 23 400.00 руб. |  |
| 7 | Монтаж плинтуса и мелкие работы | Мастер | час | 6 | 1250 | 1.0 | 7 500.00 руб. |  |
| 8 | Финальная уборка и сдача работ | Рабочий | час | 4 | 900 | 1.0 | 3 600.00 руб. |  |
| 9 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |
| 10 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |
| 11 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |
| 13 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |
| 14 |  |  | час |  |  | 1.00 |  |  |

| Итого часов | 89.00 | Итого без НДС | 111 070.00 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДС, % | 20% |
|  |  | Сумма НДС | 22 214.00 руб. |
|  |  | Всего к оплате | 133 284.00 руб. |

Подписи сторон

| Согласовано заказчиком |  | Подготовил исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность / ФИО | Подпись | Должность / ФИО | Подпись |
| Дата |  | Дата |  |

# Краткая инструкция

Заполните заказчика, исполнителя, объект, договор и дату.

Внесите работы или этапы, которые оплачиваются по времени.

Укажите роль исполнителя, количество часов, ставку за час и коэффициент.

Рассчитайте сумму по формуле: часы × ставка × коэффициент.

Укажите НДС при необходимости и проверьте итог к оплате.

Подпишите смету с заказчиком до начала работ или перед оплатой.

Примечание: шаблон предназначен для коммерческого расчета стоимости работ без материалов и оборудования. При необходимости добавьте отдельную смету материалов или включите материалы в договор отдельным приложением.