ФОРМА ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)
ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА
Рекомендуемый образец по приложению №3 к Методике определения сметной стоимости (приказ Минстроя России №421/пр)

	Наименование программного продукта
	Гранд-Смета / пример выгрузки
	Субъект РФ
	г. Москва

	Редакция сметных нормативов
	ФСНБ-2022, актуальная редакция
	Зона субъекта РФ
	Москва

	Обоснование текущих цен
	ФГИС ЦС / конъюнктурный анализ
	Уровень цен
	II квартал 2026 г.

	Наименование стройки
	Капитальный ремонт административного здания
	Объект
	Помещение №12

	Локальный сметный расчет №
	РИМ-001
	Вид работ
	Отделочные работы

	Основание
	Дефектная ведомость №4 от 15.05.2026
	Метод
	ресурсно-индексный

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	571,72
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	142,95

	Нормативные затраты труда, чел.-ч.
	338,60
	Дата составления
	29.05.2026



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	без коэф.
	коэф.
	всего с уч. коэф.
	на ед. в базисном уровне цен
	индекс
	на ед. в текущем уровне цен
	коэф.
	всего в текущем уровне цен

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Отделочные работы

	1
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,20
	1,00
	1,20
	
	
	190 342,85
	1,00
	228 411,42

	1.1
	ОТ
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	168,40
	1,00
	168,40
	
	
	420,00
	1,00
	70 728,00

	1.2
	ЭМ
	Эксплуатация машин и механизмов
	маш.-ч
	8,50
	1,00
	8,50
	320,00
	5,12
	1 638,40
	1,00
	13 926,40

	1.3
	ОТм
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	5,10
	1,00
	5,10
	
	
	520,00
	1,00
	2 652,00

	1.4
	101-9120
	Раствор цементный М150
	м3
	9,80
	1,00
	9,80
	1 550,00
	4,85
	7 517,50
	1,00
	73 671,50

	1.5
	402-9075
	Вода техническая
	м3
	1,60
	1,00
	1,60
	36,00
	4,20
	151,20
	1,00
	241,92

	1.6
	НР
	Накладные расходы
	%
	95,00
	1,00
	95,00
	
	
	67 191,60
	1,00
	67 191,60

	2
	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке
	100 м2
	2,40
	1,00
	2,40
	
	
	49 263,85
	1,00
	118 233,24

	2.1
	ОТ
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	96,20
	1,00
	96,20
	
	
	420,00
	1,00
	40 404,00

	2.2
	ЭМ
	Эксплуатация машин и механизмов
	маш.-ч
	3,40
	1,00
	3,40
	280,00
	5,12
	1 433,60
	1,00
	4 874,24

	2.3
	101-9871
	Краска водоэмульсионная интерьерная
	кг
	58,00
	1,00
	58,00
	112,00
	4,10
	459,20
	1,00
	26 633,60

	2.4
	101-0632
	Грунтовка акриловая
	кг
	22,00
	1,00
	22,00
	88,00
	4,10
	360,80
	1,00
	7 937,60

	2.5
	НР
	Накладные расходы
	%
	95,00
	1,00
	95,00
	
	
	38 383,80
	1,00
	38 383,80

	3
	ГЭСН15-06-001-01
	Устройство покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,45
	1,00
	0,45
	
	
	500 157,78
	1,00
	225 071,00

	3.1
	ОТ
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	74,00
	1,00
	74,00
	
	
	430,00
	1,00
	31 820,00

	3.2
	101-9231
	Плитка керамическая напольная
	м2
	47,50
	1,00
	47,50
	720,00
	4,30
	3 096,00
	1,00
	147 060,00

	3.3
	101-9981
	Клей плиточный
	кг
	240,00
	1,00
	240,00
	32,00
	4,15
	132,80
	1,00
	31 872,00

	3.4
	СП
	Сметная прибыль
	%
	45,00
	1,00
	45,00
	
	
	14 319,00
	1,00
	14 319,00

	ИТОГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	571 715,66

	в том числе оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	142 952,00

	эксплуатация машин и механизмов (ЭМ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 800,64

	оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 652,00

	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	407 311,02

	ВСЕГО сметная стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	571 715,66



Примечание: форма подготовлена как редактируемый шаблон на основе рекомендуемого образца приложения №3 к Методике 421/пр. Перед сдачей официальной сметы проверьте требования заказчика и актуальную редакцию Методики.
Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425626/49aee78fe155307fdbd363e8962e4e737ea8ae2f/

	Составил
	________________ / ____________
	Проверил
	________________ / ____________

	Заказчик
	________________ / ____________
	Подрядчик
	________________ / ____________






